ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОЧИ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования городской

округ город-курорт Сочи Краснодарского края

«Дорожная деятельность на территории города Сочи»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | | | | |
| Координаторы подпрограмм | департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | | | | |
| Участники муниципальной программы | администрация Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  администрация Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  администрация Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  администрация Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | реализация региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)» в рамках федеральных проектов «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | | | | |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены | | | | |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан в границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности, поддержание и улучшение санитарного и технического состояния, срока эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройство техническими средствами организации дорожного движения, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения  - обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  - доведение в Сочинской городской агломерации доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов  - автоматизация процессов управления дорожным движением в границах Сочинской городской агломерации | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных к требованиям технических регламентов, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  - количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных на муниципальных дорогах города Сочи в результате неудовлетворительных дорожных условий, связанных с применением средств регулирования дорожного движения и элементами обустройства автомобильных дорог  - удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, убираемых механизированным способом, в общей площади автомобильных дорог, находящихся на содержании в соответствии с заключенными муниципальными контрактами  - уровень обеспечения мониторинга транспортных средств и дорожной ситуации на улично-дорожной сети города Сочи в реальном времени посредством автоматизированной системы управления дорожным движением  - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, прошедшей процедуру диагностики, в общей протяженности дорожной сети городской агломерации  - количество объектов улично-дорожной сети, находящейся в границах Сочинской городской агломерации, обеспеченных проектной документацией  - доля протяженности дорожной сети Сочинской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию  - количество городских агломераций, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в которых завершены работы по созданию и внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением. | | | | |
| Проекты и (или) программы | региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)»  региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)» | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы  этапы не предусмотрены | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | Бюджет города Сочи | внебюджетные источники |
| 2022 | 1 255 153,3 | 29 000,0 | 788 500,0 | 437 653,3 | 0,0 |
| 2023 | 1 290 069,2 | 80 000,0 | 788 500,0 | 421 569,2 | 0,0 |
| 2024 | 1 201 335,5 | 664 000,0 | 124 500,0 | 412 835,5 | 0,0 |
| Всего | 3 746 558,0 | 773 000,0 | 1 701 500,0 | 1 272 058,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ | | | | | |
| 2022 | 867 829,8 | 29 000,0 | 788 500,0 | 50 329,8 | 0,0 |
| 2023 | 918 829,8 | 80 000,0 | 788 500,0 | 50 329,8 | 0,0 |
| 2024 | 830 000,0 | 664 000,0 | 124 500,0 | 41 500,0 | 0,0 |
| Всего | 2 616 659,6 | 773 000,0 | 1 701 500,0 | 142 159,6 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2022 | 25 925,6 | 0,0 | 0,0 | 25 925,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Целевые показатели муниципальной программы.

Информация о целевых показателях муниципальной программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы предусмотрена реализация основных мероприятий и подпрограммы «Реализация региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)» в рамках федеральных проектов «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Подпрограмма «Реализация региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)» в рамках федеральных проектов «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» включает мероприятия, касающиеся дорожной деятельности сети автомобильных дорог местного значения в границах Сочинской городской агломерации представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

1. Информация о налоговых расходах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в сфере реализации муниципальной программы.

Налоговые расходы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

4. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 17 июня 2021 года № 1155 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город-Сочи Краснодарского края».

В целях осуществления корректной оценки эффективности реализации муниципальной программы вводится понятие «мероприятие, выполненное в полном объеме» - это такое мероприятие, объем финансирования которого по итогам отчетного года составил не менее 95%.

5. Механизм реализации муниципальной программы,

контроль за ее выполнением

Механизм исполнения муниципальной программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

Координатором муниципальной программы является департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее - координатор программы).

Координатор программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

- размещает изменения, внесенные в муниципальную программу, в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

- ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы [план](consultantplus://offline/ref=B27AE977081B3EE66C533EEC7624AC63EBB00C1C138EBCF18CECB86268521B504B93AA9DA786950C4297458F949D4D28F129F6CDEC34441F9A35D037IFN) реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к постановлению администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 17 июня 2021 года № 1155 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края»;

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, направляемым департаментом экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Сочи в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета города Сочи).

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Муниципальный заказчик мероприятия:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=B27AE977081B3EE66C5320E16048F167EABD5114148ABEAFD4B3E33F3F5B11071EDCABD3E28F8A0C468F468B9D3CI8N) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке;

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий, а также бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за расходованием средств осуществляется соответствующими главными распорядителями средств бюджета города Сочи, а также органами финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор департамента транспорта

и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования городской

округ город-курорт Сочи А.А. Недвижай