Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

подготовки решения об изменении существенных условий контракта, предусмотренного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Настоящий порядок подготовки решения об изменении существенных условий контракта, предусмотренного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок), разработан в целях реализации положений части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

2. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта (далее - контракт) при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2023 года;

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

3. Подготовка решения об изменении существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

1) муниципальный заказчик (заказчик) получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению.

Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта обстоятельства, содержание которых позволяет определить причинно-следственную связь между указанными обстоятельствами и невозможностью надлежащего исполнения контракта, могут являться:

- заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности;

- письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении цены на производимый им товар и (или) увеличении срока изготовления (поставки) товара;

- письменный расчет изменения цены контракта от поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием увеличения цены на товар, работу, услугу;

- иные документы;

2) по итогам рассмотрения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта муниципальный заказчик (заказчик) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложения об изменении существенных условий контракта, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения либо уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об отказе от изменения существенных условий контракта. В случае изменения цены контракта такое обоснование должно содержать обоснование цены контракта, подготовленное муниципальным заказчиком (заказчиком) в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ в части товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых еще не была осуществлена.

Основаниями для принятия решения об отказе от изменения существенных условий контракта являются:

- недостоверность и (или) неполнота сведений, содержащихся в предложении поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта и прилагаемых к нему документах;

- предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта и прилагаемые к нему документы не позволяют определить причинно-следственную связь между указанными обстоятельствами и невозможностью надлежащего исполнения контракта;

- в предложении поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта и прилагаемых к нему документах отсутствует информация, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 Порядка;

3) муниципальный заказчик (заказчик) направляет руководителю соответствующего отраслевого (функционального) или территориального органа администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, осуществляющего координацию, контроль и регулирование деятельности в отношении подведомственного муниципального заказчика (заказчика), письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением обоснования заключения дополнительного соглашения;

4) руководитель соответствующего отраслевого (функционального) или территориального органа администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, осуществляющего координацию, контроль и регулирование деятельности в отношении подведомственного муниципального заказчика (заказчика), рассматривает поступившее обращение от муниципального заказчика (заказчика) и принимает решение о подготовке соответствующего постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края об изменении существенных условий контракта или об отсутствии оснований для подготовки такого постановления. Информация о принятом решении направляется в адрес муниципального заказчика (заказчика).

В случае отсутствия у муниципального заказчика (заказчика) соответствующего отраслевого (функционального) или территориального органа администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, осуществляющего координацию, контроль и регулирование деятельности в отношении подведомственного муниципального заказчика (заказчика), муниципальный заказчик (заказчик) самостоятельно подготавливает и принимает решение об изменении существенных условий контракта, руководствуясь положениями настоящего Порядка.

4. Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах обоснования заключения дополнительного соглашения, предоставленного муниципальным заказчиком (заказчиком), на основании соответствующего постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

5. При изменении существенных условий контракта муниципальный заказчик (заказчик) включает информацию и документы о соглашении об изменении контракта, согласно правилам ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60), в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

Начальник управления

муниципальных закупок

администрации муниципального

образования городской округ

город-курорт Сочи Краснодарского края Н.С. Кармазиненко